График пуска газа

|  |  |
| --- | --- |
| № Дома  | Дата пуска газа |
| 139 | 27.10.17 |
| 149 | 02.11.17 |
| 185 | 02.11.17 |
| 186 | 02.11.17 |
| 183 | 09.11.17 |
| 180 | 09.11.17 |
| 195 | 09.11.17 |
| 140 | 19.10.17 |
| 141 | 17.08.17 |
| 142 | 02.10.17 |
| 143 | 14.09.17 |
| 144 | 02.10.17 |
| 145 | 19.10.17 |
| 146 | 31.08.17 |
| 194 | 16.11.17 |
| 196 | 16.11.17 |
| 199 | 16.11.17 |
| 187 | 30.11.17 |
| 182 | 30.11.17 |
| 192 | 30.11.17 |
| 179 | 28.12.17 |
| 170 | 8.12.17 |
| 173 | 28.12.17 |
| 171 | 21.12.17 |
| 172 | 21.12.17 |
| 193 | 21.12.17 |
| 184 | 22.12.17 |
| 190 | 22.12.17 |
| 191 | 2.02.18 |
| 181 | 22.12.17 |
| 197 | 22.12.17 |
| 198 | 14.02.18 |
| 214 | 14.02.18 |
| 168 | 14.02.18 |
| 207 | 29.03.18 |
| 171 | 5.04.18 |
| 189 | 12.04.18 |
| 188 | 12.04.18 |
| 167  | 17.05.18 |
| 166 | 17.05.18 |
| 155 | 24.05.18 |
| 179 | 24.05.18 |
| 151 | 7.06.18 |
| 215 | 21.06.18 |
| 210 | 21.06.18 |
| 208 | 28.06.18 |
| 211 | 5.07.18 |
| 217 | 5.07.18 |
| 156 | 12.07.18 |
| 150 | 19.07.18 |
| 157 | 19.07.18 |
| 212 | 16.08.18 |
| 169 | 23.08.18 |
| 219 | 23.08.18 |
| 154 | 23.08.18 |
| 209 | 30.08.18 |
| 213 | 30.08.18 |
| 218 | 20.09.18 |
| 158 | 20.09.18 |
| 205 | 20.09.18 |
| 201 | 27.09.18 |
| 216 | 11.10.18 |
| 153 | 11.10.18 |
| 152 | 11.10.18 |
| 159 | 18.10.18 |
| 147 | 8.11.18 |
| 165 | 30.11.18 |
| 202 | 22.11.18 |
| 164 | 29.11.18 |
| 163 | 13.12.18 |
| 148 | 18.12.18 |

Для пуска газа в квартиру необходимо оформить договор на поставку газа в ГУП МО «Мособолгаз» и заключить договор подряда (установка счетчика и пуск газа).

Обязательное присутствие собственников или лиц, на которых оформлена доверенность

(образец в УК).

Собственникам квартир, которые не газифицируются, предоставить доступ в квартиры.

Газовые счётчики получить в УК в день пуска газа в 8:00 часов.